# RF Impedance Analyzer GNN 적용 준비 가이드

Sep 18, 2026 · @Someone

## 개요

이 문서는 Iruza(C# WinForms, RF Impedance Analyzer)의 플라즈마 핑거프린트/이상 탐지 기능에 GNN(Graph Neural Network)을 적용하기 위해 준비해야 할 작업을 정리한다.

선택 아키텍처: ONNX Runtime 임베딩 방식

Python(PyTorch + PyTorch Geometric)에서 GNN 모델을 학습한 뒤 ONNX 포맷으로 export하고, 실제 운영 PC의 Iruza는 순수 C#에서 Microsoft.ML.OnnxRuntime으로 추론만 수행한다. 배포 대상 PC는 인터넷 사용이 가능한 환경을 기준으로 한다.

- 운영 환경(Icheon/Cheongju 현장 PC)에 Python 런타임을 설치할 필요가 없다.

- 실시간 추론에 적합하고, 향후 오프라인 FAB망으로 전환해도 구조 변경이 필요 없다.

- 기존 Iruza의 Core/Renderer/Fingerprint/Measurement/Matching 네임스페이스 구조에 새 Inference 모듈을 자연스럽게 추가할 수 있다.

미리 알아둘 주의점 — PyTorch Geometric의 MessagePassing 기반 GNN(GCN, GAT, SAGE 등)은 scatter/gather 연산 때문에 ONNX export가 100% 안정적이지 않다. 5절에서 상세 대응 방안을 다룬다. 프로토타입 단계에서 반드시 PyTorch 출력과 ONNX Runtime 출력을 수치 비교해 검증해야 한다.

## 전체 아키텍처

크게 두 단계로 나눠서 생각한다. (A) 학습 단계는 개발자 PC에서 Python으로 1회성/주기적으로 수행하고, (B) 추론 단계는 현장 PC의 Iruza 앱이 실시간으로 수행한다.

(A) 학습 단계 — Python (개발자 PC, 1회성/주기적)
┌─────────────────────────────────┐
│ measurement_db (PostgreSQL)                  │
│  process_run → process_step → smith_chart_point │
└────────────────┬──────────────────┘
           ▼
   그래프 데이터셋 구성 (PyTorch Geometric Data/Dataset)
           ▼
   GNN 학습 (PyTorch + PyTorch Geometric)
           ▼
   PyTorch → ONNX Export + 수치 검증
           ▼
      model.onnx  ───────────────────►  (파일로 배포)

(B) 추론 단계 — C# (현장 PC, 실시간, Iruza 앱 내부)
┌─────────────────────────────────┐
│ model.onnx 로딩 (Microsoft.ML.OnnxRuntime)   │
└────────────────┬──────────────────┘
           ▼
   실측 데이터(Smith Chart point 등) → 입력 텐서 변환
           ▼
   InferenceSession.Run() ─────────────────►  이상치/핑거프린트 결과
           ▼
   Iruza UI (Smith Chart, Alarm) 반영

두 단계를 잉는 유일한 공유 자산은 model.onnx 파일 하나뿐이다. 모델을 재학습하면 이 파일만 교체해 배포하면 되고, C# 측 코드는 입력/출력 텐서 이름과 차원이 동일한 한 수정할 필요가 없다.

## Python 개발 환경 설정 (학습용 PC)

이 단계는 모델을 학습하는 개발자 PC에만 필요하다. 현장 Iruza 배포 PC에는 Python이 설치되지 않는다.

### 1) Python 설치

- PyTorch Geometric(2026년 9월 기준 최신 2.8.x)은 Python 3.10~3.14를 지원한다. Python 3.11 또는 3.12를 권장(생태계 호환성이 가장 안정적).

- python.org에서 설치하거나, 버전 관리가 필요하면 pyenv(Windows는 pyenv-win) 사용 권장.

### 2) 가상환경 생성

python -m venv gnn-env
# Windows
gnn-env\Scripts\activate
# macOS/Linux
source gnn-env/bin/activate

### 3) PyTorch 설치

CPU로만 학습할 것인지, GPU(CUDA)를 쓸 것인지에 따라 명령어가 달라진다. 정확한 최신 명령어는 항상 https://pytorch.org/get-started/locally/ 에서 확인하는 것을 권장(CUDA 버전별로 wheel이 달라지기 때문).

# CPU전용 (가장 간단, 소량 데이터에는 충분)
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

# NVIDIA GPU를 쓴다면 (예시: CUDA 12.6)
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126

### 4) PyTorch Geometric(PyG) 설치

PyG 2.3부터는 추가 라이브러리 없이 PyTorch만으로도 동작하므로 기본 설치는 간단하다.

pip install torch-geometric

대규모 그래프나 속도가 중요하면 선택 가속 패키지(pyg-lib, torch-scatter, torch-sparse)를 추가 설치한다(설치한 PyTorch 버전에 맞는 wheel URL 지정 필요):

# {TORCH}와 {CUDA}는 설치된 PyTorch/CUDA 버전에 맞춰 교체 (예: torch-2.12.0+cpu)
pip install pyg_lib torch_scatter torch_sparse -f https://data.pyg.org/whl/torch-{TORCH}+{CUDA}.html

단, 이 선택 패키지들은 ONNX export와 호환성이 낮다(5절 참조). ONNX 배포가 목표라면 이 패키지들 없이 기본 PyTorch 연산만으로 모델을 구성하는 것을 권장한다.

### 5) 보조 라이브러리

pip install onnx onnxruntime scikit-learn pandas numpy psycopg2-binary

- onnx, onnxruntime: export한 모델을 Python 단계에서 검증하기 위해 필요(C#과 동일한 추론 엔진을 로컬에서 먼저 돌려보기 위함).

- psycopg2-binary: measurement_db(PostgreSQL)에서 학습 데이터를 직접 조회할 때 사용.

### 6) 설치 검증

import torch, torch_geometric, onnx, onnxruntime
print(torch.__version__, torch_geometric.__version__)
print("CUDA available:", torch.cuda.is_available())

## GNN 모델 설계 고려사항 — 기존 데이터를 그래프로 매핑

GNN은 그래프(노드+엣지) 입력이 필요하다. measurement_db 스키마(process_run → process_step → smith_chart_point)를 그대로 그래프로 해석할 수 있는 간단한 구조 두 가지를 제안한다. 이상탐지/핑거프린트 목적에 따라 선택하면 된다.

### 안 A — 공정 시퀀스 그래프 (시계열 이상탐지용)

- 노드 = 하나의 process_step (또는 같은 step 내 상태 S/B 채널을 각각 노드로).

- 엣지 = 같은 run_id 내 인접한 step 간 시간순 연결(chain graph), 필요시 S↔B 채널 간 연결도 추가.

- 노드 특징: r_ohm, x_ohm, gamma_real/imag/mag, vswr, forward/reflected/delivered_p_w, return_loss_db, efficiency_pct.

- 학습 태스크: 노드(step) 단위 이상 점수 회귀/분류, 또는 그래프 전체(run) 단위 이상 여부 분류.

### 안 B — 채널 관계 그래프 (특정 시점 핑거프린트용)

- 노드 = 동일 step 시점의 smith_chart_point (rf_channel S, B 등 다중 채널).

- 엣지 = 채널 간 물리적/공정적 관계(예: Source-Bias RF 결합).

- 기존 AI 이상탐지 앙상블(Step Delta Z-score, Mahalanobis, Isolation Forest, CUSUM)과 보완적으로 동작하도록, GNN은 채널/공정 간 관계성을 보는 역할로 포지셔닝하는 것을 권장.

### ONNX 배포를 염두에 둔 설계 원칙

- 실시간 추론은 보통 그래프 크기가 작고 고정적(step 하나 또는 짧은 윈도우 단위)이므로, 노드/엣지 수가 가변적인 대규모 그래프보다 고정 크기 인접 행렬(dense adjacency) 기반 GNN이 ONNX 단계에서 훨씬 안정적이다(5절 참조).

- 우선순위: GCNConv/SAGEConv(dense/normalize 연산 위주, export 안정적) > GATConv/GATv2(attention + scatter로 export 불안정).

- 노드 수가 고정이라면 인접 행렬을 상수로 고정하고 단순 행렬 곱셈(matmul) 기반으로 GNN 레이어를 직접 구현하는 것도 고려할 만하다 — PyG 라이브러리 대신 torch.nn만으로 구현하면 export 리스크가 거의 사라진다.

## PyTorch → ONNX Export 절차 및 GNN 특유 주의사항

### 알려진 문제점 (중요)

PyTorch Geometric의 MessagePassing 기반 레이어(GCNConv, SAGEConv, GATConv 등)는 내부적으로 scatter/scatter_reduce 연산을 쓴다. 이 연산은 ONNX export 과정에서 엄격히 안정적이지 않다:

- PyTorch와 PyG GitHub에 관련 이슈가 여러 건 열려 있으며(예: pytorch/pytorch#147617 — GAT 모델을 export하면 scatter_reduce 때문에 수치가 크게 달라지는 사례가 보고됨), export는 되더라도 추론 결과가 틀릴 수 있다.

- 따라서 "export가 에러 없이 끝난다 = 안전하다"가 아니다. 반드시 수치 검증(아래 4단계)을 거쳐야 한다.

### 권장 대응 전략

- 단순한 레이어부터 시작: GCNConv/SAGEConv 위주로 구성하고 GATConv/어텐션 계열은 피한다.

- 그래프 크기가 고정이면 데이터로 패싱된 인접 행렬(dense adjacency, 형태 [N, N])을 입력으로 받고 행렬 곱셈으로 메시지 집계를 구현하면 scatter 연산을 완전히 피할 수 있다(PyG 대신 순수 torch.nn/torch.matmul 구현). 안 A/B 그래프처럼 노드 수가 작고 고정적이면 이 방식이 가장 신뢰도 높다.

- 최신 exporter 사용: PyTorch 2.5+의 torch.export 기반 ONNX exporter(dynamo=True)를 사용한다. 구 torch.onnx.export(TorchScript 기반)보다 더 안정적이고 계속 유지보수된다.

import torch

model.eval()
dummy_x = torch.randn(N, in_channels)          # 노드 특징
dummy_adj = torch.randint(0, 2, (N, N)).float()  # 고정 크기 인접 행렬

onnx_program = torch.onnx.export(
    model,
    (dummy_x, dummy_adj),
    dynamo=True,
    opset_version=18,
)
onnx_program.save("model.onnx")

- 수치 검증 (필수): export 직후 Python에서 ONNX Runtime으로 동일 입력을 돌려 PyTorch 출력과 비교한다.

import onnxruntime as ort
import numpy as np

sess = ort.InferenceSession("model.onnx")
ort_out = sess.run(None, {"x": dummy_x.numpy(), "adj": dummy_adj.numpy()})[0]
torch_out = model(dummy_x, dummy_adj).detach().numpy()

max_diff = np.abs(ort_out - torch_out).max()
print("max abs diff:", max_diff)
assert max_diff < 1e-3, "ONNX 출력이 PyTorch와 유의미하게 다릅니다 — 레이어 구성을 재검토하세요."

- 입력/출력 이름을 명시적으로 고정: input_names=["x", "adj"], output_names=["score"] 등으로 지정해두면 C# 측 코드에서 명확하게 참조할 수 있다.

만약 수치 검증을 통과하지 못하면 (a) 레이어를 더 단순화하거나 (b) ONNX Runtime 대신 Python 마이크로서비스 아키텍처(질문 1의 대안 옵션)로 전환하는 것을 검토해야 한다.

## C# 측 환경 준비 (Iruza 통합)

### 1) NuGet 패키지 설치

dotnet add package Microsoft.ML.OnnxRuntime

(2026년 9월 기준 최신 안정 버전은 1.30.x대 — NuGet에서 최신 버전 확인 권장.) Iruza가 WinForms 프로젝트파일(.csproj) 형태라면 Visual Studio의 NuGet 패키지 관리자에서 동일하게 검색·설치 가능하다.

### 2) 프레임워크 호환성

Microsoft.ML.OnnxRuntime은 .NET Standard 2.0 이상을 지원하므로, Iruza가 .NET Framework 4.7.2+ 이든 .NET 6/8 이든 없이 사용 가능하다. 현재 Iruza 프로젝트 파일(csproj)의 TargetFramework를 확인하여 해당 버전이 지원 범위에 들는지만 체크하면 된다.

### 3) 프로젝트 구조 제안

기존 Core/Renderer/Fingerprint/Measurement/Matching 네임스페이스 구조에 맞춰 새 네임스페이스를 추가하는 것을 권장한다.

Iruza/
  Inference/                 ← 신규
    GnnInferenceService.cs
    GraphTensorBuilder.cs
  Models/
    model.onnx               ← 빌드 시 출력 디렉토리로 복사(csproj에서 CopyToOutputDirectory)

model.onnx를 빌드 산출물에 포함시키려면 csproj에 다음과 같이 명시한다:

<ItemGroup>
  <None Include="Models\model.onnx">
    <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
  </None>
</ItemGroup>

### 4) 배포 시 체크할 점

- model.onnx 파일 용량이 크면 설치 패키지에 함께 배포되는지 확인(WinForms ClickOnce/MSI 패키지에 포함 여부).

- Microsoft.ML.OnnxRuntime은 x64/ARM64 네이티브 라이브러리(onnxruntime.dll)를 함께 배포하므로, 현장 PC의 아키텍처(보통 x64)와 맞는지 확인한다.

## C# 추론 인터페이스 코드 예제

입력 텐서를 만드는 클래스와 추론을 수행하는 서비스를 분리하는 구조를 예시로 든다(안 A: 공정 시퀀스 그래프, 고정 크기 인접 행렬 입력 기준).

### GraphTensorBuilder.cs — Smith Chart 데이터 → 텐서 변환

namespace Iruza.Inference
{
    /// <summary>
    /// measurement_db에서 읽은 SmithChartPoint 시퀀스를
    /// GNN 입력 텐서(노드 특징 x, 인접 행렬 adj)로 변환
    /// </summary>
    public class GraphTensorBuilder
    {
        private const int FeatureDim = 7; // r_ohm, x_ohm, gamma_real, gamma_imag, gamma_mag, vswr, return_loss_db

        public (float[] x, long[] xShape, float[] adj, long[] adjShape) Build(
            IReadOnlyList<SmithChartPoint> points)
        {
            int n = points.Count;
            var x = new float[n * FeatureDim];

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                var p = points[i];
                int o = i * FeatureDim;
                x[o + 0] = (float)p.ROhm;
                x[o + 1] = (float)p.XOhm;
                x[o + 2] = (float)p.GammaReal;
                x[o + 3] = (float)p.GammaImag;
                x[o + 4] = (float)p.GammaMag;
                x[o + 5] = (float)p.Vswr;
                x[o + 6] = (float)p.ReturnLossDb;
            }

            // 시간순 체인 그래프: 인접 step만 연결
            var adj = new float[n * n];
            for (int i = 0; i < n - 1; i++)
            {
                adj[i * n + (i + 1)] = 1f;
                adj[(i + 1) * n + i] = 1f;
            }

            return (x, new long[] { n, FeatureDim }, adj, new long[] { n, n });
        }
    }
}

### GnnInferenceService.cs — ONNX Runtime 호출

using Microsoft.ML.OnnxRuntime;

namespace Iruza.Inference
{
    public class GnnInferenceService : IDisposable
    {
        private readonly InferenceSession _session;

        public GnnInferenceService(string modelPath)
        {
            // model.onnx export 시 input_names=["x","adj"], output_names=["score"] 지정을 가정
            _session = new InferenceSession(modelPath);
        }

        public float[] Predict(float[] x, long[] xShape, float[] adj, long[] adjShape)
        {
            using var xValue = OrtValue.CreateTensorValueFromMemory(x, xShape);
            using var adjValue = OrtValue.CreateTensorValueFromMemory(adj, adjShape);

            var inputs = new Dictionary<string, OrtValue>
            {
                { "x", xValue },
                { "adj", adjValue }
            };

            using var runOptions = new RunOptions();
            using var outputs = _session.Run(runOptions, inputs, _session.OutputNames);

            return outputs[0].GetTensorDataAsSpan<float>().ToArray();
        }

        public void Dispose() => _session.Dispose();
    }
}

### 호출 부 예시 (Iruza 기존 코드에서)

var builder = new GraphTensorBuilder();
var (x, xShape, adj, adjShape) = builder.Build(recentPoints);

using var inference = new GnnInferenceService(Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, "Models", "model.onnx"));
var scores = inference.Predict(x, xShape, adj, adjShape);

// scores를 기존 이상탐지 앙상블(Z-score, Mahalanobis 등) 결과와 함께 Alarm Rule에 전달

해당 GnnInferenceService는 앱 시작 시 한 번만 생성해 재사용하는 것을 권장한다(InferenceSession 생성 비용이 상대적으로 큼). 스레드 안전성이 필요하면 단일 InferenceSession을 여러 스레드가 공유해도 되지만(스레드 세이프), 동시 호출 량이 많으면 세션 풀을 고려한다.

## 테스트/검증 절차 및 체크리스트

### 검증 순서

- Python 단계 검증: 학습된 PyTorch 모델과 export된 ONNX 모델의 출력을 동일 입력으로 비교(5절 코드). 최소 수십 개 이상의 실제 측정 샘플에 대해 맥스 절대 오차 < 1e-3 확인.

- C# 단위 테스트: GraphTensorBuilder가 만든 텐서가 Python 측에서 만든 동일 입력과 값이 일치하는지 단위 테스트로 확인(feature 순서/스케일링 불일치는 흔한 오류원).

- C# → ONNX Runtime 통합 테스트: 동일 입력을 GnnInferenceService.Predict에 넣었을 때 Python/ONNX Runtime 단계의 결과와 일치하는지 확인(같은 model.onnx 파일 사용).

- 실제 데이터 파이프라인 통합 테스트: measurement_db의 실제 process_run 몇 건을 대상으로 전체 플로우(DB 조회 → 텐서 변환 → 추론 → Alarm Rule 연동)가 에러 없이 동작하는지 확인.

- 성능 측정: 1회 추론 지연 시간(ms)을 측정해 실시간 모니터링 주기와 비교(예: 1초 주기라면 추론이 매번 수백 ms 내에 끝나야 안전).

### 준비 체크리스트

- ☐ 학습용 PC에 Python 3.11/3.12 + venv 구성

- ☐ PyTorch, torch-geometric, onnx, onnxruntime 설치 및 버전 확인

- ☐ measurement_db에서 그래프 데이터셋 추출 스크립트 작성(안 A 또는 B 선택)

- ☐ GCNConv/SAGEConv 기반 모델로 프로토타입 학습

- ☐ torch.onnx.export(dynamo=True)로 ONNX export + 입출력 이름 고정

- ☐ PyTorch vs ONNX Runtime 수치 검증(맥스 오차 < 1e-3) 통과

- ☐ Iruza에 Microsoft.ML.OnnxRuntime NuGet 추가, TargetFramework 호환성 확인

- ☐ Inference/GraphTensorBuilder.cs, Inference/GnnInferenceService.cs 추가

- ☐ model.onnx 빌드 출력에 포함(CopyToOutputDirectory) 및 배포 패키지에 포함 확인

- ☐ C# 단위/통합 테스트로 Python 대비 출력 일치 확인

- ☐ 실제 process_run 데이터로 종단간(end-to-end) 통합 테스트

- ☐ 추론 지연시간이 실시간 모니터링 주기 요구사항 내인지 확인